Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) , na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 2021.godine, općinski načelnik općine Dugi Rat podnosi

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I**

**UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 13/20, 05/21 i 15/21) izvršen je u 2021. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **BROJ RAČUNA** | **OPIS I NAZNAKA POSLA** | |  | **IZVRŠENJE** |
| **PLAN** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |  |  |
| 1. | 412610 | Prostorno - planska dokumentacija | Izmjene i dopune UPU luka Bajnice sa studijom utjecaja na okoliš | 100.000,00 | 0,00 |
| Završetak UPU obalnog pojasa Bajnice sa strateškom procjenom | 30.000,00 | 0,00 |
| UPU lučica Vavlje | 40.000,00 | 0,00 |
|
| UPU lučica Dugi Rat - procjena utjecaja na okoliš | 40.000,00 | 0,00 |
| Izmjena UPU Luke Krilo | 25.000,00 | 0,00 |
|
| VI. Izmjene i dopune PPUO Dugi Rat (generalne) | 70.000,00 | 0,00 |
| 2. | 412611 | Održavanje pomorskog dobra | Utvrđivanje granica pomorskog dobra | 30.000,00 | 0,00 |
|
| 4. | 421290 |  | Vatrogasni dom | 960.000,00 | 327.524,88 kn |
|
| 5. | 42131 | Projekti uređenja i izgradnje nerazvrstanih cesta | Priprema projekata i izgradnja šetnica kroz naselje Duće i Jesenice | 1.000.000,00 | 983.322,45 kn |
| Uređenje ulice Vezika | 130.000,00 | 127.613,78 kn |
|
| Projektna dokumentacija za pristupni put naselja Mali Rat | 70.000,00 | 0,00 |
| 6. | 42139 |  | Uređenje nogostupa u Dućama - nastavak | 1.050.000,00 | 1.047.608,09 kn |
|
|  | 42141 |  | projekt uređenja oborinske odvodnje u Dugom Ratu- ulica Hrvatske mornarice/ narudžba iz 2020 | 100.000,00 | 97.500,00 kn |
| 8. | 42147 | Energetski vodovi i javna rasvjeta | Zamjena javne rasvjete LED rasvjetom unutar naselja Općine Dugi Rat | 50.000,00 | 48.075,00 kn |
| Postavljanje novih rasvjetnih mjesta unutar naselja | 200.000,00 | 95.376,25 kn |
| 9. | 42149 |  | Uređenje groblja i mrtvačnice Duće | 200.000,00 | 0,00 |
|
|  |  |  | **UKUPNO** | **4.095.000,00** | **2.727.020,45** |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini podnosi se Općinskom vijeću na znanje te će se objaviti u “Službenom glasniku” - službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUGI RAT

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-06/22-01/ OPĆINSKI NAČELNIK:

URBROJ: 2181-22-01/1-22-2

Dugi Rat, 16. ožujka 2022. mr. Tonči Bauk, dipl.ing.